Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

**ПЛАН-ГРАФИК  
выполнения курсового проекта по дисциплине**

**«Технология разработки программного обеспечения»**

на тему Разработка библиотеки учебников колледжаобучающимся Мамадаминов Фарух Лутфуллоевичспециальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения очная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме курсового проекта (уточнение формулировки) | до 2 февраля | 01.02.2023 |  |
| 2 | Составление плана-графика работы над КП и согласование его с руководителем | до 5 февраля | 06.02.2023 |  |
| 3 | Обзор аналогов разрабатываемой системы | до 8 марта | 02.03.2023 |  |
| 4 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | до 8 марта | 03.03.2023 |  |
| 5 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | до 8 марта | 03.03.2023 |  |
| 6 | Написание введения, списка литературы, постановки задачи | до 8 марта | 05.03.2023 |  |
| 7 | Анализ задачи | до 8 марта | 07.03.2023 |  |
| 8 | Проектирование архитектуры разрабатываемого веб-приложения | до 12 марта | 10.03.2023 |  |
| 9 | Обоснование, выбор и описание алгоритмов решения программы в целом и отдельных модулей системы | до 13 марта | 13.03.2023 |  |
| 10 | Построение схемы взаимодействия модулей программы | до 13 марта | 13.03.2023 |  |
| 11 | Построение блок-схем алгоритмов отдельных модулей системы | до 1 апреля | 28.03.2023 |  |
| 12 | Описание работы программы | до 4 апреля | 02.04.2023 |  |
| 13 | Описание стандартных и пользовательских используемых методов | до 5 апреля | 02.04.2023 |  |
| 14 | Описание структуры программного продукта | до 5 апреля | 03.04.2023 |  |
| 15 | Описание методов защиты и их реализация | до 5 апреля | 05.04.2023 |  |
| 16 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | до 15 апреля | 15.04.2023 |  |
| 17 | Тестирование работы приложения | до 15 апреля | 15.04.2023 |  |
| 18 | Написание заключения | до 15 апреля | 16.04.2023 |  |
| 19 | Оформление работы | до 15 мая | 17.04.2023 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | до 16 мая | 14.05.2023 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | до 16 мая | 15.05.2023 |  |
| 22 | Защита проекта | до 16 мая | 16.05.2023 |  |

Руководитель:

« » 2023 г.

Должность Подпись Ф.И.О. Дата

Обучающийся:

« » 2023 г.

Группа Подпись Ф.И.О. Дата